QUADRO ECONOMICO VAILATI

|  | Progetto originario (A) | Progetto contrattuale (B) | Progetto suppletivo (C) | Progetto Complessivo (A+C) | Progetto complessivo al netto del ribasso ( D ) | Differenze importi netti (D-B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO | 646.872,00 | 431.845,28 | 139.672,22 | 786.544,22 | 525.089,06 | 93.243,77 |
| IMPORTO ECONOMIE | 35.150,00 | 35.150,00 | 0 | 35.150,00 | 35.150,00 | 0,00 |
| IMPORTO PER LA SICUREZZA | 21.090,00 | 21.090,00 | 4.370,00 | 25.460,00 | 25.460,00 | 4.370,00 |
| TOTALE IMPORTO LAVORI | 703.112,00 | 488.085,28 | 144.042,22 | 847.154,22 | 585.699,06 | 97.613,77 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVA 20% |  | 140.622,40 | 97.617,06 | 28.808,44 | 169.430,84 | 117.139,81 | 19.522,75 |
| SPESE TECNICHE 1,5% |  | 14.062,24 | 14.062,24 | 2.880,84 | 16.943,08 | 16.943,08 | 2.880,84 |
| IMPREVISTI |  | 42.203,36 | 42.203,36 | 0,00 | 42.203,36 | 42.203,36 | 0 |
| TOTALE GENERALE |  | 900.000,00 | 641.967,94 | 175.731,50 | 1.075.731,50 | 761.985,31 | 120.017,36 |
| Economie d'asta ( A-B) |  | 215.026,72 |  |  |  |  |  |
| Economie per IVA (A-B) |  | 43.005,34 |  |  |  |  |  |
| TOTALI ECONOMIE |  | 258.032,06 |  |  |  |  |  |