ALLEGATO TECNICO

SVILUPPO APPLICATIVI E MANUTENZIONE EVOLUTIVA

TRIENNIO 2010-2012

ANNO 2010

PORTALE RAGIONERIA

Realizzazione del portale della Ragioneria e del collegamento a tutti gli applicativi.

Gestione delle utenze interne ed esterne

Gestione delle informazioni relative a norme e scadenze

Realizzazione interfaccia web che consenta agli utenti esterni l’accesso ai fini della consultazione della propria posizione nei confronti dell’ente.

Interoperabilità con applicativo incassi web in via di adozione

Realizzazione modulo di Gestione Entrate rivolto agli utenti interni, che consenta di ridurre i tempi e di semplificare le procedure relativamente alla gestione di ogni singola voce di entrata.

SID – Sistema Informativo Determinazioni dirigenziali

Generazione automatica sub-impegni

Adeguamento modelli e procedure all’art 9 D.L. 78/2009

Adeguamento versione PDF degli atti amministrativi ai fini della pubblicazione

Procedure di verifica della firma digitale

Elaborazione ed implementazione procedura SID opere pubbliche

Integrazione delle procedure SID con SIDG (Sistema Informativo Deliberazioni), in via di adozione

Integrazione delle procedure SID con procedure del nuovo protocollo Informatico SIAV

SIL – Sistema Informativo Liquidazioni

Adeguamento modelli e procedure all’art 9 D.L. 78/2009

Nuove procedure di ricerca atti di liquidazione e di analisi statistiche

Nuova procedura di firma digitale su elenchi giornalieri liquidazioni

Procedure di verifica della firma digitale

Integrazione delle procedure di liquidazione degli atti aventi rilevanza fiscale

Integrazione delle procedure SIL con procedure del nuovo protocollo Informatico SIAV

SIP – Sistema Informativo Partecipate

Integrazione del gestionale SIP con la scheda anagrafica delle società partecipate, da condividere con unità organizzative esterne alla Ragioneria.

Integrazione delle procedure di controllo finanziario sulle società partecipate in-house con analisi dei dati patrimoniali ed analisi dei flussi finanziari.

SIO – Sistema Informativo Organizzazione

Realizzazione gestionale informatico a supporto della organizzazione delle procedure di lavoro e ai fini dell’assegnazione delle attività alle risorse umane.

Procedure di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività e misurazione delle competenze assegnate alle risorse umane

Applicazione sperimentale al servizio 2° del Dipartimento II

DWH – DATA WAREHOUSE

Integrazione dei data base con i dati estratti da SID e SIL relativi all’art. 9 D.L. 78/2009

Integrazione dei data base con il gestionale SIDG in via di adozione

Integrazione dei data base con il gestionale SIO in via di adozione

Integrazione dei data base con il gestionale SIP

Integrazione dei data base con il gestionale SIMAP

Creazione e gestione utenze amministratore, referente informatico, operatore

Raccolta e gestione informazioni per singolo centro di responsabilità

Generazione reportistica dei dati finanziari utilizzando interfaccia Web

BUDGETING

Realizzazione cruscotto informazioni contabili che consenta analisi tendenziali e proiezioni delle voci di bilancio in sede di programmazione finanziaria.

Storicizzazione delle proiezioni

Generazione reportistica dei risultati delle proiezioni

BILWEB

Restyling della grafica ed implementazione funzioni

Elaborazione e visualizzazione delle variazioni di bilancio, PEG e POG

RENDIWEB

Estrazione ed archiviazione dalla banca dati Equitalia dei versamenti effettuati dai concessionari

TEFA

Aggiornamento e perfezionamento del SW gestionale relativo al tributo TEFA (addizionale provinciale sul tributo TARSU/TIA di competenza comunale).

INVESTIMENTI E PROGRAMMA DELLE OPERE

Gestione monitoraggio degli investimenti-finaziamenti con la parte finanziaria relativa ad impegni ed accertamenti

Realizzazione giornale delle scritture contabili

Realizzazione procedure di gestione stato di attuazione investimento

Modulo di Compilazione Programma delle Opere: il modulo dovrà consentire anche una gestione condivisa della costruzione del programma delle opere

ALBO PRETORIO INFORMATICO

Realizzazione interfaccia accessibile direttamente dal sito

Semplificazione procedura di pubblicazione degli atti

Integrazione delle procedure di pubblicazione all’Albo con procedure del nuovo protocollo Informatico SIAV

ANNO 2011

PORTALE RAGIONERIA

Assegnazione e gestione utenze a fornitori per la verifica della posizione finanziaria verso l’Ente

Acquisizione dati ed informazioni dalle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche. Adeguamento dei data base conseguenti all’attuazione della legislazione di riforma della contabilità pubblica.

SID – Sistema Informativo Determinazioni dirigenziali

Procedura di rettifica prenotazioni ed impegni già assunti con precedente atto di spesa

Interoperabilità SID con DWH per acquisizione dati finanziari contestualmente alla predisposizione degli atti di spesa

Interoperabilità SID con Programma delle Opere

Adeguamenti normativi con specifico riferimento all’approvando Codice delle Autonomie

SIL – Sistema Informativo Liquidazioni

Eliminazione completa della carta nella lavorazione delle liquidazioni di spesa, attraverso gestione centralizzata registrazione fatture e scansione a monte giustificativi di spesa

Interoperabilità SIL con DWH per acquisizione dati finanziari contestualmente alla predisposizione degli atti di spesa

Visualizzazione buono di carico per liquidazioni rilevanti ai fini patrimoniali

SIP – Sistema Informativo Partecipate

Integrazione delle procedure di controllo finanziario sulle società partecipate in-house con analisi dell’economicità per commessa ai fini del misurazione della congruità.

SIO – Sistema Informativo Organizzazione

Interoperabilità SIO con programma controllo di gestione e PEG al fine dell’acquisizione dei dati e delle informazioni relative agli obiettivi ed alle relative risorse

Estensione applicazione agli altri servizi del Dipartimento II

DWH – DATA WAREHOUSE

Integrazione dei data base con i programmi informatici relativi alla tariffa rifiuti, al programma opere, al catasto strade ed alle procedure di organizzazione (SIO)

Procedure di acquisizione e/o rilascio di dati ed informazioni con altre Amministrazioni pubbliche (in particolare Regione) e predisposizione relativi report

Report  di analisi degli investimenti con tempistiche di lavorazione e parametri di valutazione.

Sistema di cruscottistica direzionale sui dati integrati nel Data Warehouse

BUDGETING

Popolamento dei cruscotti direzionali in cui sono contenuti indicatori finanziari ed economici mediante la banca dati fornita dal Data Warehouse.

BILWEB

Interoperabilità BilWeb con SID, SIO e reportistica DWH

PATRIMONIO

Procedura per la compilazione on-line da parte degli istituti scolastici delle richieste di approvvigionamento beni patrimoniali funzionali all’attività didattica

ARCHIVIO FORNITORI

Revisione e sistemazione dei dati contenuti nell’archivio fornitori, funzionale all’acquisizione delle informazioni da parte di ciascun fornitore attraverso l’accesso al Portare Ragioneria

ANNO 2012

PORTALE RAGIONERIA

Adeguamento dei data base conseguenti all’attuazione del Federalismo fiscale, all’adozione del nuovo Codice delle Autonomie ed all’approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità

SID – Sistema Informativo Determinazioni dirigenziali

Integrazione nuovi modelli e funzionalità finalizzati all’adeguamento del sistema alla revisione delle procedure avviata dagli uffici della Ragioneria nel corso del 2010

Adeguamento delle procedure al nuovo Regolamento di Contabilità da approvare in conseguenza dell’approvazione del Codice delle Autonomie e del Federalismo fiscale

SIL – Sistema Informativo Liquidazioni

Integrazione nuovi modelli e funzionalità finalizzati all’adeguamento del sistema alla revisione delle procedure avviata dagli uffici della Ragioneria nel corso del 2010

Adeguamento delle procedure al nuovo Regolamento di Contabilità da approvare in conseguenza dell’approvazione del Codice delle Autonomie e del Federalismo fiscale

SIP – Sistema Informativo Partecipate

Bilancio consolidato – Procedura informatica di consolidamento dei dati finanziari dell’Ente con i dati finanziari delle società partecipate in house

Procedura di programmazione economica finanziaria che consente di correlare i fabbisogni dei servizi con i dati inseriti nel budget aziendale delle società partecipate in-house

SIO – Sistema Informativo Organizzazione

Interoperabilità SIO con reportistica DWH, al fine di integrare valutazioni di efficacia con dati ed informazioni di natura quantitativa e finanziaria.

DWH – DATA WAREHOUSE

Integrazione dei data base con i dati giuridici e finanziari provenienti dal Personale

Integrazione del DWH con i dati provenienti dall’applicativo SIO

Integrazione del DWH con altri sw utilizzati dagli uffici provinciali

Interfaccia web per reportistica relativa ai nuovi dati trattati

Report  di analisi degli investimenti con tempistiche di lavorazione e parametri di valutazione.

Evoluzione del sistema di cruscottistica direzionale sui dati integrati nel Data Warehouse, andando a considerare informazioni nel frattempo integrate nel DWH

LIBRA WEB

Analisi, progettazione e prima release dell’applicativo LIBRA