Allegato DD. R.U. 4182 del 04.07.2008

Tabella 1-QUADRO COMPARATIVO

|  | A-Lavori a base d’asta (€) | B-Importo da contratto (€) (decurtato del ribasso del 36,27%) | C-Somme spese (€) | Varianti in Addizione (art. 25, c.3, 2° periodo L.109/94 e sm.i.) | Varianti in diminuzione (art. 25, c.3, 2° periodo L.109/94 e sm.i.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a- Lavori soggetti a ribasso | 154.457,06 | 98.435,48 | 101.708,03 | +3.272,55 (importo compensato utilizzando parzialmente le somme a disposizione per gli imprevisti) |  |
| B- Somme non soggette a ribasso |  |
| -Oneri per la sicurezza | 3.089,14 | 3.089,14 | 3.089,14 |  |  |
| - Lavori in economia | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.162,77 |  | - 37,23 |
| (Totale lavori) | (158.746,20) | (102.724,62) | (105.959,94) |  |  |
| C- Somme a disposizione dell’amm.ne |  |
| - I.V.A 20 % (lavori) | 31.749,24 | 20.544,92 | 21.192,00 | +647,08 (importo compensato utilizzando parzialmente le somme a disposizione per gli imprevisti) |  |
| - Imprevisti | 6.179,64 |  | si veda la colonna “Varianti in Addizione” |  |  |
| - Spese tecniche di progettazione (2% su importo lavori) | 3.174,92 |  | (€ 3.174,92) somme da liquidare con successiva Determinazione Dirigenziale |  |  |

Tabella 2-IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI E CREDITO RESIDUO DELL’IMPRESA

| Somme contabilizzate al netto (esclusa IVA 20%) | € 105.959,94 |
| --- | --- |
| Importo 1°SAL corrisposto (esclusa IVA 20%) certificato N. 1 in data 02/7/2007 | € 30.557,73 |
| Importo 2°SAL corrisposto (esclusa IVA 20%) certificato N. 2 in data 10/10/2007 | € 38.884,43 |
| in totale sommano certificati di pagamento | € 69.442,16 |
| Residuo credito dell’Impresa (esclusa IVA 20%) | € 36.517,78 |

Tabella 3-ECONOMIE RISULTANTI

|  | Importo (€) a base d’asta (da Progetto esecutivo) | Somme spese (€) (decurtato del ribasso del 36,27%) | Utilizzo imprevisti | Economie risultanti (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Lavori soggetti a ribasso |  |  |  |  |
| - Importo da contratto | 154.457,06 | 98.435,48 |  | 56.021,58 |
| - lavori in addizione (con aumento della spesa non superiore al 5%) |  | 3.272,55 |  |  |
| Totale lavori soggetti a ribasso |  | 101.708,03 |  |  |
| B) Somme non soggette a ribasso |  |  |  |  |
| - Oneri per la sicurezza | 3.089,14 | 3.089,14 |  | 0,00 |
| Lavori in economia | 1.200,00 | 1162,77 |  | 37,23 |
| C) Somme a disposizione dell’Amministrazione |  |  |  |  |
| - I.V.A 20 % (lavori da progetto) | 31.749,24 | 20.544,92 |  | 11.204,32 |
| - I.V.A 20 % (lavori in addizione) |  | 647,08 |  |  |
| IVA complessiva |  | 21.192,00 |  |  |
| - Imprevisti | 6.179,64 |  | 3.919,63 | 2.260,01 |
| Spese tecniche di progettazione (2% su importo lavori) | 3.174,92 | 3.174,92 somme da liquidare con successiva Determinazione Dirigenziale |  | 0,00 |
| Contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. | 150 | 150 |  | 0,00 |
| TOTALE | 200.000,00 | 130.476,86 |  | 69.523,14 |