| LAVORI A MISURA E A CORPO | PROGETTO | CONTRATTO | I° PERIZIA | Contratto +variante | II PERIZIA | Contratto + perizie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Importo lavori | 4.549.770,00 | 4.450.003,55 | 305.005,66 | 4.755.009,21 | 61.383,76 | 4.816.392,97 |
| oneri per la sicurezza | 177.710,00 | 177.710,00 | 42.357,32 | 220.067,32 |  | 220.067,32 |
| opere in economia | 230.400,00 | 230.400,00 | 176.000,00 | 406.400,00 | 0,00 | 406.400,00 |
| TOTALE LAVORI | 4.957.880,00 | 4.858.113,55 | 523.362,98 | 5.381.476,53 | 61.383,76 | 5.442.860,29 |
| SOMME A DISPOSIZIONE |  |  |  |  |  |  |
| ribasso d'asta 2,193% |  | 99.766,45 | 0,00 | 99.766,45 | -86.676,45 | 13.090,00 |
| lavori in economia e/o forniture | 176.000,00 | 176.000,00 | -176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rilievi e indagine | 14.000,00 | 14.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imprevisti | 247.839,89 | 247.839,89 | -247.549,72 | 290,17 | 101.170,90 | 101.461,07 |
| Accantonamento | 49.600,00 | 49.600,00 | 0,00 | 49.600,00 | -49.600,00 | 0,00 |
| Progettazione art.18 (1,5%) | 74.367,30 | 74.367,30 | 7.850,44 | 82.217,74 | 3.844,49 | 86.062,23 |
| Spese consulenza di supporto | 25.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| commissioni | 50.000,00 | 50.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 | -25.142,02 | 4.857,98 |
| Spese per pubblicità ed opere artistiche | 35.000,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese per accertamenti | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IVA 10% | 495.788,00 | 485.811,36 | 52.336,30 | 538.147,66 | 6.138,38 | 544.286,04 |
| IVA 20% Forniture | 35.200,00 | 35.200,00 | -35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IVA 20% varie | 16.800,00 | 16.800,00 | -16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commissioni | 10.000,00 | 10.000,00 | -4.000,00 | 6.000,00 | -1.142,42 | 4.857,58 |
| Economia su iva 10% |  | 9.976,64 | 0,00 | 9.976,64 | -9.976,64 | 0,00 |
| importo totale somme a disposizione | 1.239.595,19 | 1.339.361,64 | -523.362,98 | 815.998,66 | -61.383,76 | 754.614,90 |
| Totale generale | 6.197.475,19 | 6.197.475,19 | 0,00 | 6.197.475,19 | 0,00 | 6.197.475,19 |